**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«БОЛЬШЕЛЕУШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | C:\Documents and Settings\школа\Мои документы\Мои рисунки\подпись.bmpУТВЕРЖДАЮ: |
|  | Директор МКОУ «Большелеушинская СОШ» |
|  | Щенникова С.А \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Приказ № 192-од от 30.12.2020 г. |
|  |  |

**Порядок решения материально-технических и имущественных вопросов Центра**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | |  | **Сроки** | **Ответственные** |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 1 | Приобретение |  | материально- | | | Декабрь 2019 - июль | Администратор |
|  | технического | оснащения | | Центра | | 2020 |  |
|  | цифрового | и | гуманитарного | | |  |  |
|  | профилей «Точка роста» | | |  |  |  |  |
|  | Доставка оборудования: | | |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического | | |  |  |  |  |
|  | задания, согласно | | рекомендуемого | | |  |  |
|  | инфраструктурного листа; | | |  |  |  |  |
|  | - объявление конкурсных закупочных | | | | |  |  |
|  | процедур |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брендирование Центра цифрового и | | | | | Май-июнь 2020 | Администратор |
|  | гуманитарного | профилей | | «Точка | |  |  |
|  | роста» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наладка |  | оборудования, | | | Июль 2020 | Администратор |
|  | косметический ремонт. | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |
| 4 | Приведение |  | площадки | | | Август 2020 | Администратор |
|  | образовательной | | организации | | в |  |  |
|  | соответствие с фирменным | | | стилем | |  |  |
|  | «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |